# Entrega 2 — Reporte de trabajo en equipo

Micro-proyecto · Desarrollo de Soluciones · MAIA — Universidad de los Andes Camilo Andres Rodriguez Duenas · Jasbyn Rainier Solano Carrillo · Leonardo Almanza Sanchez · Gineth Katerine Arias Carrillo

## Como nos organizamos

El trabajo se reparte por item de trabajo, no por persona: cada item vive en su propia rama feature/*, sale de develop y vuelve a develop mediante un pull request con revision de al menos un companero. Los merges conservan el historial completo, sin squash ni rebase que colapsen la autoria, de modo que el aporte de cada integrante queda verificable en el repositorio.

main conserva unicamente los estados integrados de la entrega. Entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre se abrieron ocho ramas de trabajo y siete pull requests.

La revision interna se hace sobre el pull request antes de integrar. La revision del modelo de regresion logistica, por ejemplo, identifico un archivo que no compilaba, un umbral calibrado sobre un modelo distinto al final y una dependencia de orden de ejecucion no documentada; los tres se corrigieron antes del merge.

## Quien hizo que

Camilo Rodriguez — Modelo de regresion logistica. Preparacion de caracteristicas, agrupacion de diagnosticos ICD-9, particion por paciente y las seis versiones del modelo: base, balanceo de clases, regularizacion, peso de la clase positiva, ajuste de umbral y Elastic Net. Evaluacion con ROC-AUC, PR-AUC, recall, F1/F2 y matriz de confusion, mas el analisis de priorizacion por capacidad. Redacto las secciones de modelos y de conclusiones del reporte. Evidencia: ramas feature/camilo-validacion-entrega1 y feature/camilo-regresion-entrega2, pull requests #1 y #4.

Leonardo Almanza — Modelo de bosque aleatorio. Construccion del conjunto de modelamiento a partir de las decisiones del EDA, particion y validacion cruzada agrupadas por paciente, comparacion de siete tecnicas de manejo del desbalance, cuatro escenarios de hiperparametros del arbol, seleccion de caracteristicas por importancia de permutacion y evaluacion con calibracion. Cuaderno de analisis ejecutado. Evidencia: rama features/trees-random-boost-la, pull request #6.

Rainer Solano — Arquitectura de la solucion: documento INFRA-V-0.0.1.md con la propuesta de infraestructura y los diagramas de desarrollo y produccion. Arquitectura de software del tablero: estructura modular de vistas, componentes y servicios, diseno del CSS, traduccion de la maqueta HTML a Streamlit y despliegue en Railway para validacion inicial. Redacto la seccion del tablero del reporte. Evidencia: rama feature/infra-delivery-baseline-arq y pull requests #3 y #10 en -api; PR #1 en maia-pds-microproyecto-ui.

Katerine Arias — Infraestructura de seguimiento de experimentos y coordinacion de las entregas. Servidor de MLflow sobre AWS EC2 con autenticacion, apagado automatico por inactividad y control de costo; usuarios de acceso para el equipo; registro de los experimentos de regresion logistica en el servidor compartido; figuras del reporte construidas desde MLflow; separacion del repositorio en codigo y tablero. Consolidacion del reporte. Evidencia: ramas feature/infra-mlflow-ec2, feature/mlflow-experimentos, feature/reporte-entrega-2, pull requests #5, #7 y #8.

## Como discutimos los resultados

Las dos familias de modelos se desarrollaron en paralelo y por separado, y llegaron de forma independiente a la misma conclusion: ninguna tecnica de balanceo ni ajuste de hiperparametros mejora la separacion entre clases; todas reubican el punto de operacion sobre la misma curva. Que dos personas lo encontraran por caminos distintos le da mas peso al hallazgo que si fuera resultado de un solo experimento.